**PROJEKTNAPLÓ**

*MENTOROK:* Kocsán Zsanett

Tisza Zoltán

*KÉSZÍTETTE:* Orosz Kristóf

Kohán Zsolt Milán

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DÁTUM** | **FELADAT** | **ELVÉGZETT FELADAT LEÍRÁSA** | **KIVITELEZŐ** |
| 2024.01.02 | Megbeszélés | A program funkcionalitásának megbeszélése és megtervezése | Orosz Kristóf  Kohán Zsolt Milán |
| 2024.01.03. – 2024.01.10 | Adatbázis megtervezése | UML diagram készítése - draw.io | Orosz Kristóf  Kohán Zsolt Milán |
| 2024.01.10 | Megbeszélés | Egyeztetés a mentorokkal az adatbázisról | Orosz Kristóf  Kohán Zsolt Milán |
| 2024.01.11. – 2024.02.15. | API végpontok | API végpontok létrehozása | Kohán Zsolt Milán |
| 2024.02.16. – 2024.03.01 | API tesztelése | Végpontok tesztelése, esetleges hibák kijavítása | Kohán Zsolt Milán |
| 2024.03.01 | Megbeszélés | Egyeztetés a mentorokkal a BACKEND-ről | Orosz Kristóf  Kohán Zsolt Milán |
| 2024.03.02. – 2024.03.08 | Kinézet megtervezése | Webes felület megtervezése | Orosz Kristóf  Kohán Zsolt Milán |
| 2024.03.09. – 2024.03.20 | FRONTEND | Webes felület elkészítése és hibák javítása | Orosz Kristóf |
| 2024.03.15. | FRONTEND | Tisztakód alkalmazása a projektben | Orosz Kristóf |
| 2024.03.20 | Megbeszélés | Egyeztetés a mentorokkal a FRONTEND-ről | Orosz Kristóf  Kohán Zsolt Milán |
| 2024.03.21. – 2024.04.01. | Tesztelés | A kész program tesztelése, esetleges hibák javítása | Orosz Kristóf  Kohán Zsolt Milán |
| 2024.04.02 | Megbeszélés | Egyeztetés a mentorokkal a kész programról | Orosz Kristóf  Kohán Zsolt Milán |
| 2024.04.03 | Tesztelés | Hátralévő feladatok egyeztetése és megoldása | Orosz Kristóf  Kohán Zsolt Milán |
| 2024.04.04. – 2024.04.05 | Dokumentáció | Projektnapló, Felhasználói és Fejlesztői dokumentáció elkészítése | Orosz Kristóf  Kohán Zsolt Milán |
| 2024.04.06 | Megbeszélés | Egyeztetés a mentorokkal a dokumentációról | Orosz Kristóf  Kohán Zsolt Milán |